# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CODE

Bản: 1.0 | Đề xuất stack: React + TypeScript + Three.js, FastAPI + Python, PostgreSQL 16 + Docker Compose, SQLAlchemy/Alembic, Pytest. Đây là đề xuất công nghệ, không phải yêu cầu nguồn.

# 1. Kiến trúc

Frontend: React/TypeScript, form Excel và nhập thủ công, dashboard, bảng phân khu, bản đồ kho 3D với Three.js.

Backend: FastAPI REST; lớp Domain cho thuật toán tính pallet, cấp ô, phân bổ; tách Repository/Transaction cho ghi database.

Database: PostgreSQL 16 (Docker) làm nguồn dữ liệu chính; migrations bằng Alembic.

Xử lý Excel: openpyxl hoặc pandas (validate dòng); lưu metadata file và checksum, không lưu file nhị phân vào DB mặc định.

Quy tắc bất biến: client không tự quyết định ô được cấp hay slot đặt pallet; API server revalidate trong transaction.

# 2. Lộ trình và sản phẩm bàn giao

| Giai đoạn | Mục tiêu | Hạng mục code | Kết quả nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Khởi tạo | Git, Docker PG, migration, cấu hình env, CI unit tests | DB chạy, seed 15×87×6×3 đúng |
| P1 | Danh mục và quyền | Users, Tenants, SKU, quyền API bước đầu | Không truy cập dữ liệu khách khác |
| P2 | Phân khu khách thuê | Lease, tính 70%, propose, confirm transaction, lịch sử | 500m² → 63 ô, không cấp trùng |
| P3 | Nhập Excel/thủ công | Parser/validate, phiếu nhập, SKU | Báo lỗi dòng rõ; không ghi sai đơn vị |
| P4 | Thuật toán pallet | Đơn/đôi/gỗ thô/quá khổ, số lớp, tải | Test các ví dụ Master và dữ liệu thật |
| P5 | Vị trí pallet | Lọc an toàn, propose, confirm transaction, occupied slots | Không trùng, không vượt tải, đúng vùng thuê |
| P6 | Frontend 2D | Dashboard, khách thuê, nhập, xem bảng đề xuất | Toàn bộ luồng xác nhận chạy đầu-cuối |
| P7 | Mô phỏng 3D | Racks/bays/levels/slots, lọc, click detail, instancing | Vị trí trùng DB, thao tác mượt theo dãy |
| P8 | QA và nghiệm thu | Test cạnh tranh, bảo mật, import file thật, backup/restore | Báo cáo test và bàn giao hướng dẫn |

# 3. API đề xuất

| Phương thức | Đường dẫn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/tenants | Tạo khách thuê |
| POST | /api/v1/leases/preview | Tính và đề xuất ô theo diện tích |
| POST | /api/v1/leases/{id}/confirm | Xác nhận cấp khu, giao dịch |
| GET | /api/v1/warehouse/racks | Danh sách dãy và thống kê |
| GET | /api/v1/warehouse/racks/{rack}/bays | Dãy 87 ô, tầng/slot và tình trạng |
| POST | /api/v1/inbounds/import | Đọc, kiểm tra Excel, trả preview |
| POST | /api/v1/inbounds/manual | Nhập nhiều dòng SKU thủ công |
| POST | /api/v1/inbounds/{id}/pallet-plan | Tính kế hoạch pallet |
| POST | /api/v1/inbounds/{id}/location-preview | Đề xuất vị trí hợp lệ |
| POST | /api/v1/inbounds/{id}/confirm | Lưu kho nguyên tử, ghi lịch sử |
| GET | /api/v1/pallets/{id} | Chi tiết pallet được phân quyền |
| GET | /api/v1/audit-events | Xem nhật ký theo quyền |

# 4. Cấu trúc repo đề xuất

warehouse/

backend/app/api/       # endpoints

backend/app/domain/    # packing, leasing, placement

backend/app/models/    # ORM

backend/app/services/  # application and tx management

backend/alembic/       # migrations

backend/tests/         # unit/integration/concurrency

frontend/src/pages/    # Dashboard/Tenants/Inbound/Warehouse

frontend/src/three/    # instanced 3D warehouse viewer

infra/compose.yaml

docs/                  # SRS / Use Case / ERD / Workflows

# 5. Definition of Done cho một chức năng

Quy tắc được dẫn từ BR/FR hoặc ghi rõ [Đề xuất].

Có validate input, quyền ở backend, migration, tests cả thành công và lỗi.

Ghi DB ở transaction; từ chối xung đột và rollback.

Có endpoint OpenAPI, giao diện thông báo rõ, logging/audit nếu thay dữ liệu.

Với chức năng xếp kệ: đối chiếu dữ liệu thật và người phụ trách an toàn xác nhận trước vận hành.

# 6. Kiểm thử phải có trước nghiệm thu

| Test | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- |
| 15×87×6×3 | 23.490 slot đúng, không tạo ô cho lối đi ngang |
| 500m² | 63 ô; không trùng khu khác |
| 110-43 / 110-44 | Hai ô liên tiếp theo số, cách nhau lối đi 5m ngoài thực địa |
| SKU | Hai pallet khác SKU cùng ô hợp lệ; một pallet nhiều SKU bị cấm |
| Pallet đôi | AB hoặc BC, không AC, đủ hai slot trống |
| Tải | 900kg đơn chỉ tầng 1; tải tổng tầng không vượt ngưỡng |
| Race condition | Hai confirm cùng slot: chỉ một thành công |
| Backup | Có thể restore dữ liệu từ dump trên môi trường thử |

# 7. Rủi ro và điểm dừng bắt buộc

An toàn: khoảng hở sau kệ, 5m lối đi, beam, PCCC phải do đơn vị vận hành/xây dựng xác minh.

Nghiệp vụ: xuất kho, di dời, thu hồi quyền thuê và lưu sàn quá khổ chưa chốt chi tiết.

Dữ liệu: chỉ một Master v1.5 là cơ sở; nếu có phiên bản mới cần cập nhật matrix BR/FR trước coding.

Kỹ thuật: SQL baseline hiện là phác thảo; cần migration, kiểm tra chuyên sâu tính bất biến và test PostgreSQL thật trước production.